**DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA (DFD)**

Setor Requisitante (Secretaria):

Secretário de Obras, Serviços e Desenvolvimento Urbano

Responsável pela Demanda: Romulo Ramalho FariasSecretário de Obras, Serviços e Desenvolvimento Urbano

**Objeto**:

( x ) Serviço não continuado;

( ) Serviço continuado SEM dedicação exclusiva de mão de obra;

( ) Serviço continuado COM dedicação exclusiva de mão de obra;

( ) Material de consumo;

( ) Material permanente / equipamento.

**Forma de Contratação sugerida**:

Modalidades da Lei n.º14.133/21

( ) Pregão Eletrônico

( ) Dispensa/Inexigibilidade;

( ) Adesão à IRP de outro Órgão.

( x ) Concorrência Eletrônica

**1. Justificativa da necessidade da contratação da solução, considerando o Planejamento Estratégico, se for o caso**:

O Município de Bandeirantes/PR iniciou a obra de construção do Centro de Fisioterapia Municipal, com o objetivo de ampliar e qualificar os serviços de reabilitação físicas ofertadas pela rede pública de saúde. A obra foi parcialmente executada por empresa anteriormente contratada, mas teve seu contrato interrompido antes da conclusão, resultando na paralisação do empreendimento. A etapa do muro de arrimo encontra-se parcialmente concluída, com execução de blocos de fundação, vigas baldrames e ponto de drenagem. Contudo, a paralisação impediu o avanço para as demais fases da construção, comprometendo a funcionalidade da edificação e a eficiência do recurso público já aplicado.

Diante desse cenário, torna-se necessária a contratação de nova empresa especializada para retomada e conclusão dos serviços remanescentes, conforme projeto executivo e planilha orçamentária atualizada (fevereiro/2025). A futura contratada deverá realizar vistoria técnica para verificar a integridade das estruturas existentes antes da continuidade da obra.

A demanda é coordenada tecnicamente pela Secretaria Municipal de Planejamento e Obras, a pedido da Secretaria Municipal de Saúde, como parte da estratégia de fortalecimento da infraestrutura da atenção especializada. A contratação permitirá restabelecer o andamento da obra pública paralisada e assegurar a entrega do Centro de Fisioterapia à população, promovendo melhorias concretas na saúde e no bem-estar social.

**2. Quantidade de material/serviço da solução a ser contratada**:

| ****ITEM**** | ****ESPECIFICAÇÃO**** | ****QUANTIDADE**** | ****VALOR TOTAL**** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA MUNICIPAL, COMPREENDENDO FUNDAÇÕES, ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO, SISTEMA DE DRENAGEM E IMPERMEABILIZAÇÃO, ALVENARIA, INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E ELÉTRICAS, REVESTIMENTOS, ACABAMENTOS E DEMAIS ELEMENTOS NECESSÁRIOS AO PLENO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE, EM BANDEIRANTES/PR | 1 | R$ 1.565.469,80 (um milhão, quinhentos e sessenta e cinco mil, quatrocentos e sessenta e nove reais e oitenta centavos) |

**3. Previsão de data em que deve ser assinado o instrumento contratual**: 05 dias úteis a ser determinado em contrato.

**4. Créditos Orçamentários**:

4.1. Valor estimado da contratação: **R$ R$ 1.565.469,80 (um milhão, quinhentos e sessenta e cinco mil, quatrocentos e sessenta e nove reais e oitenta centavos)**

**4.2. Ação do Plano Operacional (Plano Interno): Id do item no PCA: SS0364**

**4.3. Plano Orçamentário:**



**5. Indicação do(s) integrante(s) da equipe de planejamento**:

1. Fiscal Técnico, titular e substituto: LEONARDO ANDRÉ ROSSATO e LARISSA MACIEL TICIANEL
2. Assessoria de Planejamento, titular e substituto: LARISSA MACIEL TICIANEL e LEONARDO ANDRÉ ROSSATO
3. Gestor do Contrato, titular e substituto: AMANDA FREZZATO CATELAN e LEONARDO ANDRÉ ROSSATO

Submeto o Documento de Formalização da Demanda para avaliação.

Bandeirantes, 10 de outubro de 2025

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

AMANDA FREZZATO CATELAN

Secretária de Obras, Serviços e Desenvolvimento Urbano

**CAU A235937-5**

***Portaria 15.278/2025***